Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуги: «Осуществление строительного контроля за ходом работ на объекте "Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п.Ровное»

- Общие положения.

Заказчик – Ровенская районная администрация Ровенского муниципального района Саратовской области

Подрядчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель физическое лицо), выполняющее работы по ремонту на Объектах.

Исполнитель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо), привлекаемое Заказчиком для осуществления строительного контроля при выполнении работ по ремонту на Объектах, заключившее с Заказчиком контракт (далее – Контракт).

Объекты (место выполнения работ) – Саратовская область, Ровенский район, р.п.Ровное автомобильные дороги общего пользования, каждая из которых является самостоятельным Объектом, а именно:

Наименование автомобильной дороги:

- р.п. Ровное ул. Советская;

- р.п. Ровное ул. Калинина;

- р.п. Ровное ул. Октябрьская;

- р.п. Ровное ул. Карла Маркса;

- р.п. Ровное ул. Свердлова;

- р.п. Ровное ул. Хлебная;

- р.п. Ровное ул. Ленина;

- р.п. Ровное ул. Первомайская;

- р.п. Ровное ул. Театральная;

- р.п. Ровное ул. Тополиная.

Перечень и объемы работ по ремонту Объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, приведены в Приложении № 2 к Техническому заданию (Сметная документация).

- Задача Исполнителя – контроль качества и соответствиявыполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объектах нормативно-техническим документам, требованиям технических регламентов и другим нормативным документам, действующим на момент производства работ, условиям Контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

- До начала исполнения обязанностей Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных исполнителей (инженер-резидент) и Руководителя службы строительного контроля на Объектах, в котором должны быть отражены их Ф.И.О., занимаемые должности, контактные телефоны (мобильные), E-mail и заверенные руководителем образцы подписей, с указанием какие документы имеет право подписывать ответственный исполнитель (исполнительная документация, форма КС-2 и т.д.).

- Обязанности Исполнителя:

  - Согласование планов производства работ, технологических карт, схем, технологических регламентов, графиков выполнения работ.

  - Оценка состава и эффективности функционирования службы строительного контроля у Подрядчика.

  - Осуществление входного контроля полноты и качества проектов (планов) производства работ, технологических карт, схем и регламентов. Оценка содержащейся в них технической информации, необходимой для производства работ.

  - Осуществление входного контроля строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

  - Проверка правильности проведения входного контроля Подрядчиком.

  - Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ, применяемых материалов, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний.

  - Наличие собственной лаборатории и/или привлечение субподрядной испытательной лаборатории по договору, лаборатория должна быть аттестована(аккредитована) или иметь свидетельство о состоянии измерений в лаборатории (аттестат аккредитации, аттестат подтверждения компетентности) с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Контракта представить Заказчику сведения о лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности.

Проведение Исполнителем лабораторных испытаний в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленных требованиями нормативных документов.

Все используемое лабораторное и измерительное оборудование должно пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о проверке (калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколами испытаний (измерений).

Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ должно пройти аттестацию и иметь аттестаты с текущим (не истекшим) сроком действия.

В случае обнаружения Заказчиком или другими лицами дефектов и недостатков на объектах ремонта в период его гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет, провести должным образом комиссионное обследование участка, в присутствии представителей производителя работ и Заказчика, для определения объема (количества) дефектов и недостатков.

  - Осуществление приемочного контроля, проверка качества выполненных работ, освидетельствование скрытых работ и приемка ответственных конструкций с составлением соответствующих актов; проверка и оценка правильности приемочного контроля, выполняемого Подрядчиком.

  - Участие в приемке геодезической разбивочной основы, контроль планового и высотного положений и фактических размеров элементов и отдельных конструкций, а также результатов геодезического контроля, выполняемого Подрядчиком.

  - Контроль соответствия объемов фактически выполненных работ объемам, предусмотренным Контрактами между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Контроль над соблюдением Подрядчиком графика выполнения работ, определение причин простоев и информирование Заказчика об их возникновении.

  - Проверка наличия и достоверности исполнительной документации и исполнительных съемок.

  - Информирование Заказчика обо всех нарушениях и отступлениях от проектных решений, допущенных Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ;

  - Осуществление подготовки документации к вводу объектов в эксплуатацию и участие в работе рабочей и приемочной комиссии.

  - Проверка и подписание выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимостей по соответствующим актам (формы КС-6а, КС-2, КС-3) с предоставлением Заказчику их электронных копий.

  - Экспертиза соответствия результата выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным контрактом на строительно-монтажные работы между Заказчиком и Подрядчиком, и подготовка соответствующего заключения.

  - Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, комплекса работ по обращению с отходами в рамках Контракта между Заказчиком и Подрядчиком;

  - Контроль наличия и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации в процессе ремонта и обеспечивает внесение в нее изменений Подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы на Объектах, в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

  - Участие в проводимых Заказчиком организационных и производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем и контролем качества ремонта Объектов.

  - Предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.

  - Составление ежемесячных пообъектных и итоговых пообъектных отчетов о своей деятельности по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию, ведение журнала службы строительного контроля (по форме Ф-2 приложения к отчету) на Объектах и выполненных Подрядчиком работах.

  - Контроль качества выполнения работ и контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока.

  - Предоставление Заказчику лаборатории и персонала для проведения выборочных испытаний, а также оборудования и персонала для отбора проб дорожно-строительных материалов;

  - Предоставление Заказчику информации, справки, отчетности, сведения о состоянии Объектов, выполненных и производимых на них работах и их организации.

  - Еженедельное предоставление Заказчику фотоотчета и краткой информации о выполненных работах за прошедшую неделю по форме, предварительно согласованной с Заказчиком.

  - Проверка и согласование разработанных Подрядчиком графиков выполнения работ.

  - Контроль соблюдения Подрядчиком и субподрядными организациями условий Контрактов.

  - Контроль соблюдения Подрядчиком правил техники безопасности на Объектах.

  - Осуществление, по согласованию с Заказчиком, дополнительных проверок качества материалов и работ.

  - Обеспечение постоянного присутствия инженера-резидента на Объектах с документальным подтверждением присутствия путем записи в общем журнале работ Подрядчика.

  - Согласование, проверка и подписание предъявляемых Подрядчиком работ и затрат по позиции «Непредвиденные работы и затраты». Определение целесообразности и обоснованности данных работ и затрат.

  - После окончания Подрядчиком строительно-монтажных, ремонтных работ, но до начала приемки Заказчиком Объектов, строительный контроль проводит комплексную диагностику отремонтированных Объектов в соответствии:

-  к сцепным качествам дорожного покрытия: выполнять измерения в соответствии с СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ГОСТ Р 59120-2021, ОДМ 218.4.039-2018;

- к ровности дорожного покрытия: выполнить измерения ровности с помощью профилометрических установок с определением международного индекса ровности IRI в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ГОСТ Р 59120-2021, ОДМ 218.4.039-2018;

4.33. Оценивает полученные результаты сцепных качеств верхнего слоя покрытия в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» и предоставляет Отчет, по комплексной оценке, качества выполненных работ Подрядчиком.

- Представитель службы строительного контроля имеет право:

  - Запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком проекты (планы) производства работ и другую техническую документацию.

  - Давать письменные разъяснения Подрядчику или субподрядчикам в случае обнаружения неточности или противоречия в технической документации.

  - Согласовывать материалы разбивочных работ.

  - Выдавать Подрядчику разрешение на начало работ по каждому Объекту.

  - Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их условиям Контрактов между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения необходимости, останавливать работы с выдачей предписаний Подрядчику и незамедлительного извещения об этом Заказчика.

  - Согласовывать изменения в организации производства работ.

  - Выполнять все необходимые лабораторные испытания.

  - Требовать дополнительные проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, а также переделки работ, выполненных ненадлежащим образом.

  - Освидетельствование законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля.

  - Участвовать от имени Заказчика в приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и обмеры скрытых работ, подписывая акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций с соответствующими приложениями.

  - Выполнение других действий, соответствующих предмету настоящего Технического задания.

- Представитель Заказчика имеет право:

  - Регулярно участвовать в осуществлении проверок полноты и достоверности результатов строительного контроля с отметкой в общем журнале производства работ, актах на скрытые работы и журнале строительного надзора.

- Документы и отчетность.

  - Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:

- Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с указанием всех параметров, позволяющих произвести подсчет объемов выполненных работ;

- Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на Объекты готовые строительные конструкции, материалы и изделия с отметкой их приемки инспектирующей службой;

- Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;

- Результаты лабораторных испытаний материалов;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты освидетельствования ответственных конструкций;

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Общий журнал работ;

- Специальные журналы работ;

- Планы производства работ;

- Графики выполнения работ;

- Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация.

  - Отчетность по строительному контролю:

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании выполнения работ по ремонту Объектов, обязан в свободной форме в виде письма на бланке организации представить Заказчику подробную информацию о готовности Объектов для проведения комиссии по приемке в эксплуатацию и представить Заказчику итоговый отчет по Объектам (оригинал в переплетённом виде в 2 (Двух) экземплярах, в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.), включая технический отчет по предприемочной диагностике по форме, указанной в Приложении № 3 к Техническому заданию.

В целях контроля надлежащего исполнения Контракта Исполнитель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (календарным), представляет Заказчику журналы службы строительного контроля по Объектам по форме, указанной в Приложении № 1 к Техническому заданию (оригинал в переплетённом виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.).

Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объектах или его состоянию, в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

8. Длительность гарантийных сроков на оказанные Исполнителем Услуги по Контракту:

Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Исполнителя за свой счет устранить недостатки в оказанных Услугах по Контракту (в том числе осуществлять строительный контроль за устранением Подрядчиком дефектов в течение гарантийного срока), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийных сроков.

Длительность гарантийных сроков по ремонтуавтомобильных дорог общего пользования р.п.Ровное:

Гарантийный срок установлен с даты подписания Сторонами документа о приемке и составляет:

Гарантийные сроки на выполненные работы Подрядчиком по контракту составляет:

- гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте, составляет 6 лет;

- гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленной материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется;

- гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет;

- гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения- 8 лет;

- на остальные работы, выполненные по данному муниципальному контракту, гарантийный срок составляет 5 лет.

Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки | Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет |
| --- | --- |
| менее 1000 | 8 |
| 1000 - 2500 | 7 |
| 2500 - 5000 | 6 |
| 5000 - 10000 | 5 |
| 10000 - 20000 | 4 |
| более 20000 | 2 |

Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Конструктивный элемент | Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | менее 2500 | более 2500 |
| Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня | 1,5 года | 1 год |
| Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня | 2 года | 1 год |
| Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна | 2 года | 1 год |
| Слои износа дорожного полотна и его защитные слои | 2 года | 1 год |

Конкретные гарантийные сроки на выполняемые по Контракту подрядные работы и используемые при их выполнении материалы (товары, конструктивные элементы) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом требований, установленных Контрактом. Информация об установленных Подрядчиком гарантийных сроках предоставляется им Заказчику в виде отдельного документа, составленного в письменной форме, в порядке, предусмотренном Контрактом.

Конкретные гарантийные сроки на оказываемые услуги должны соответствовать срокам, определенным Подрядчиком, по ремонту Объекта.

Приложения:

Приложение № 1. Форма отчета.

Приложение № 2.Сметная документация.

Приложение № 3. Форма технического отчета по предприемочной диагностике.